| Thứ tự | Hạng mục backlog | MoSCoW | Lý do ưu tiên / phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10. Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must | Cần dữ liệu sách chính xác để độc giả tìm và mượn; là nền tảng cho mục 2 và 3. |
| 2 | 1. Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must | Cần nhận diện độc giả để giới hạn số sách mượn và lưu lịch sử. |
| 3 | 2. Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | Chức năng thiết yếu để tìm sách; phụ thuộc dữ liệu kho sách ở mục 10. |
| 4 | 3. Mượn sách online (giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Must | Chức năng cốt lõi của MVP; phụ thuộc tài khoản độc giả và kho sách. |
| 5 | 9. Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should | Tăng minh bạch; tạm thời có thể hỏi thủ thư nếu chưa có chức năng này. |
| 6 | 8. Email nhắc sắp đến hạn trả sách | Should | Giảm trả trễ; có thể nhắc thủ công, phụ thuộc dữ liệu mượn và hạn trả từ mục 3. |
| 7 | 4. Gia hạn mượn sách online | Should | Thuận tiện nhưng thủ thư có thể gia hạn thủ công; phụ thuộc khoản mượn từ mục 3. |
| 8 | 5. Đặt trước sách khi hết và thông báo khi có sẵn | Could | Hữu ích khi sách hết nhưng không bắt buộc cho MVP; phụ thuộc kho sách và luồng mượn. |
| 9 | 6. Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could | Tăng tương tác nhưng không cần cho việc tìm/mượn; nên dựa trên tài khoản và lịch sử mượn. |
| 10 | 12. Đăng nhập Google/Facebook | Could | Tăng tiện lợi nhưng tài khoản nội bộ ở mục 1 vẫn đáp ứng nhu cầu đăng nhập. |
| 11 | 7. Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | Won’t have this time | Cần dữ liệu hành vi và logic gợi ý; có thể triển khai sau khi hệ thống có dữ liệu mượn. |
| 12 | 11. Chat trực tiếp với thủ thư | Won’t have this time | Tăng tiện lợi nhưng mở rộng phạm vi; có thể liên hệ thủ thư qua kênh sẵn có. |

Tự phản biện

Người khác có thể xếp đăng nhập Google/Facebook (mục 12) vào Should nếu độc giả cần đăng nhập nhanh, nhưng tài khoản nội bộ vẫn là phương án thay thế nên tôi xếp Could. Đặt trước sách (mục 5) có thể là Should nếu thư viện thường xuyên hết sách; tôi xếp Could vì MVP vẫn hoạt động khi chỉ hỗ trợ mượn sách còn sẵn. Chat trực tiếp (mục 11) có thể là Should nếu cần hỗ trợ tức thời, nhưng có thể liên hệ thủ thư qua kênh khác. Thứ tự cuối cùng nên được PO điều chỉnh khi có dữ liệu về nhu cầu và nguồn lực.